ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ученого совета Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию»

	18 ноября 2008 г.
	
	протокол № 9


Об организации хозяйственных и ремонтно-строительных работ в 2008 году. Обсуждение и принятие плана ремонтно-строительных работ на 2009 год.
Заслушав и обсудив доклад начальника отдела капитального строительства и ремонта Семенова С.В. «Об организации хозяйственных и ремонтно-строительных работ в 2008 году. Обсуждение и принятие плана ремонтно-строительных работ на 2009 год», Ученый совет отмечает, что в 2008 году отделом капитального строительства и ремонта проделана большая работа по планированию ремонтно-строительных работ и исполнению планов текущего и капитального ремонта.

Работа отдела капитального строительства и ремонта осуществлялась в соответствии с Положением «Об отделе капитального строительства и ремонта ГОУ ВПО НГМУ Росздрава», Положением о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации, утвержденным Постановлением Госстроя России № 58 от 08.06.2001, а также другими нормативными документами, регулирующими данный процесс.

Особенностью работы отдела капитального строительства и ремонта в 2008 году явилось изменение структуры отдела.

Основной результат деятельности отдела - 100% размещение заказов на ремонтно-строительные работы, 100% освоение выделенных 1 и 2 кварталах 2008 года и 25% выделенных в 3 квартале 2008 года бюджетных средств. До конца 2008 года безусловно будет обеспечено 100% освоение выделенных бюджетных средств.
Полный перечень количественных и качественных характеристик работы отдела капитального строительства и ремонта приведен в докладе Семенова С.В. 

Ученый совет постановляет:

1. Одобрить работу отдела капитального строительства и ремонта ГОУ ВПО НГМУ Росздрава по организации ремонтно-строительных работ в 2008 году.
2. В целях безаварийной эксплуатации зданий и сооружений ГОУ ВПО НГМУ Росздрава предлагается следующее:
2.1.
Капитальный ремонт объектов:
· учебный корпус по адресу: ул. Медкадры, д. 5, Новосибирск;
· учебный корпус по адресу: ул. Медкадры, д. 6, Новосибирск;
· учебно-лабораторный корпус по адресу: ул. Залесского, д. 4, Новосибирск.
Отв.: начальник отдела капитального строительства и ремонта Семенов С.В.
Срок исполнения - до 25.12.2009.

2.2.
Проектно-изыскательские работы по объектам:

· реконструкция учебного корпуса по адресу: ул. Медкадры, д. 5, Новосибирск;
· реконструкция учебного корпуса по адресу: ул. Медкадры, д. 6, Новосибирск;
· реконструкция вентиляции учебно-лабораторного корпуса по адресу: ул. Залесского, д. 4, Новосибирск;
· спортивно-оздоровительный комплекс ГОУ ВПО НГМУ Росздрава.

Отв.: начальник отдела капитального строительства и ремонта Семенов С.В.
Срок исполнения - до 25.12.2009.

2.3.
Реконструкция морфологического корпуса.

Отв.: начальник отдела капитального строительства и ремонта Семенов С.В.
Срок исполнения - до 25.12.2009.

2.4.
Работа комиссии по весеннему осмотру зданий и сооружений ГОУ ВПО НГМУ Росздрава, составление планов текущего и капитального ремонта на 2010 год.

Отв.: начальник отдела капитального строительства и ремонта Семенов С.В.
Срок исполнения – апрель-май 2009 года.

2.5.
Работа комиссии по осеннему осмотру зданий и сооружений ГОУ ВПО НГМУ Росздрава, корректировка, при необходимости, планов текущего и капитального ремонта на 2010 год.

Отв.: начальник отдела капитального строительства и ремонта Семенов С.В.
Срок исполнения – сентябрь-октябрь 2009 года.

3. О ходе выполнения плана ремонтно-строительных работ, принятого на 2009 год доложить на заседании Ученого совета ГОУ ВПО НГМУ Росздрава.

Отв.: начальник отдела капитального строительства и ремонта Семенов С.В., ректор Маринкин И.О.
Срок исполнения – май-июнь 2009 года.

4. Деканам факультетов ГОУ ВПО НГМУ Росздрава предоставить предложения по развитию материально-технического оснащения вверенным им факультетов для формирования концепции развития ВУЗа на 2009-2013 гг.

Отв.: проректор по учебной работе Пикалов И.В., деканы факультетов.
Срок исполнения – до 01.03.2009.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ректора ГОУ ВПО НГМУ Росздрава Маринкина И.О.

Председатель Ученого совета,

ректор ГОУ ВПО НГМУ Росздрава,

д. м. н., профессор                                                                                   И.О. Маринкин

Ученый секретарь Ученого совета

ГОУ ВПО НГМУ Росздрава

д. м. н., профессор                                                                                   М.Ф. Осипенко
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